Epic: Hủy chuyến ghép (RikkeiGo)

# Phần 1 - Đề xuất 2 chiến lược phân rã

## Chiến lược A: Theo kịch bản nghiệp vụ (vertical slice)

Mỗi Feature là một lát cắt chạy trọn từ giao diện đến dữ liệu, ứng với một quy tắc nghiệp vụ.

- A1. Hủy chuyến miễn phí (trước khi tài xế nhận)

- A2. Hủy chuyến có phí 10.000đ (sau khi tài xế nhận)

- A3. Xác định phí hủy theo thời điểm ghi nhận trên máy chủ (hủy sát lúc tài xế nhận)

- A4. Tính lại giá và thông báo ngay cho khách còn lại trong chuyến

## Chiến lược B: Theo tầng kỹ thuật (horizontal slice)

Mỗi Feature là một thành phần hệ thống, ghép lại mới thành chức năng hoàn chỉnh.

- B1. Giao diện và API hủy chuyến

- B2. Dịch vụ tính phí hủy

- B3. Dịch vụ tính lại giá chuyến ghép

- B4. Dịch vụ thông báo realtime cho khách còn lại

# Phần 2 - So sánh theo INVEST

| Tiêu chí | Chiến lược A (theo kịch bản) | Chiến lược B (theo tầng kỹ thuật) |
| --- | --- | --- |
| Independent | (+) A1, A2 chạy và phát hành riêng được, không cần chờ nhau. (–) A4 cần sự kiện hủy từ A1/A2 nên phải xếp sau. | (–) Phụ thuộc chặt: thiếu một tầng thì cả luồng hủy không chạy được, phải làm hết mới phát hành. |
| Small | (+) Mỗi Feature chỉ gói một quy tắc, ước lượng được và vừa một Sprint. | (+) Mỗi tầng nhỏ, phạm vi kỹ thuật rõ ràng. |
| Valuable | (+) A1 xong là khách đã hủy được, giải quyết ngay phản ánh. Mỗi Feature đều có giá trị với người dùng. | (–) Không tầng nào đứng riêng mang lại giá trị cho khách hay tài xế, chỉ có giá trị sau khi ghép đủ. |

# Phần 3 - Lựa chọn & đặc tả

Chiến lược chọn: A.

Lý do: A cho phép phát hành sớm theo từng Sprint (A1 trước, rồi A2, A3, A4) và Feature nào cũng có giá trị với người dùng, còn B độc lập kém và không có giá trị khi đứng riêng. Các quy tắc phí hủy và bẫy dữ liệu "hủy đúng lúc tài xế nhận" cũng ánh xạ trực tiếp vào A2 và A3.

## User Story (Feature A3)

Là khách đang đi chuyến ghép,

tôi muốn hệ thống xác định phí hủy dựa trên thời điểm ghi nhận trên máy chủ,

để tôi bị tính phí minh bạch, công bằng kể cả khi bấm hủy sát lúc tài xế nhận chuyến.

## Acceptance Criteria (Given – When – Then)

Kịch bản: Khách bấm hủy đúng lúc tài xế vừa nhận chuyến

- Given khách A đang ở trạng thái "chờ tài xế" trong chuyến ghép có khách B, và phí hủy sau khi nhận chuyến là 10.000đ

- And máy chủ ghi nhận yêu cầu hủy của khách A lúc 10:00:00.300 và thao tác nhận chuyến của tài xế lúc 10:00:00.800

- When hệ thống xử lý cả hai yêu cầu

- Then căn cứ vào thời điểm máy chủ, yêu cầu hủy có trước nên khách A được hủy miễn phí (0đ)

- And giá chuyến của khách B được tính lại và gửi thông báo ngay.

Kịch bản đối ứng: nếu máy chủ ghi nhận thao tác nhận chuyến (10:00:00.300) trước yêu cầu hủy (10:00:00.800), khách A bị tính phí hủy 10.000đ và giá của khách B vẫn được tính lại, thông báo ngay.